**Техническая спецификация**

**на работы по текущему ремонту резервуаров/цистерн**

(Текущий ремонт по наружной изоляции РВС-2000 м3 на месторождении Урихтау).

Данная техническая спецификация предполагает оказание услуг на текущий ремонт по наружной изоляции РВС-2000 м3 на месторождении Урихтау (Актюбинская область, Мугалжарский район).

1. **Область оказания Услуг.**

Месторождение «Урихтау» находится на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 220 км, к югу от города Актобе.

Среднегодовые температуры разнятся между -40 С зимой и +40 С в летний период.

**2. Содержание работ**:

- Выполнение работ производится согласно прилагаемых дефектных актов (копии прилагаются);

- предоставить календарный график выполнения работ с указанием начала и окончания работ.

Состав работ: текущий ремонт по наружной изоляции РВС-2000 м3 на месторождении Урихтау:

1. **Наружняя изоляция резервуара**

**Состав работ.**

- Обеспыливание металической поверхности резервуара;

- Обезжиривание поверхности аппарата и трубопроводов диаметром свыше 500м2 уайт спиртом;

- Грунтовка поверхности металлических эпоксидной грунтовкой ЭП-150 за один раз;

- Окраска металлических поверхности грунтовкой;

**2. Система электрообогрева**

**Состав работ:**

**-** Демонтаж старого кабеля

- Монтаж соединительной коробки для саморегулирующего кабеля

- Прокладка саморегулирующего нагревательного кабеля

**3. Нанесение символики и надписи на резервуар**

**6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.**

Срок выполнения работ – 30 календарных дней со дня подписания договора. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполняемых услуг. Гарантийный срок на указанные в данном техническом задании работы устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

**7. Порядок сдачи и приемки работ.**

При завершении работ Подрядчик предоставляет уведомление о завершении работ Заказчику. Подрядчик предоставляет Заказчику Акта приемки выполненных работ.

Примечания:

Материалы необходимые для выполнения работ, предоставляет Подрядчик (согласно дефектного акта)

Приложение: копии дефектных актов.

**Начальник ОКС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Есказиев А.**