Приложение №2

к Договору №

«    »                    2026г.

Техническая спецификация

на закуп «Работы по ремонту/модернизации кранов/клапанов и аналогичной запорно-регулировочной арматуры» (Ревизия фонтанной арматуры)

| № |  | Содержимое | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование закупаемых товаров/работ/услуг |  | Работа по ремонту и испытания шиберной задвижки, и фонтанной арматуры на давление 350-700 атм скв.№58Г, 59Г, 60Г, 61Г, 62Г, 63Г, У-3, У-4 |
| 2 |  | Место выполнения работ |  | Скважины №58Г,59Г,60Г,61Г,62Г,63Г, У-3,У-4 месторождения Центральный Урихтау, расположенная на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе. |
| 3 |  | Требуемые сроки (график) выполнения работ |  | Срок выполнения работ 90 календарных дней после получения письменного уведомления от заказчика о начале выполнения работ. |
| 4 |  | Объемы выполняемых работ |  | Ревизия и испытания фонтанной арматуры типа АФК6-80/65-700 К2 в условиях ремонтномастерских. Количество: 8 комплектов (скважины № 58Г, 59Г, 60Г, 61Г, 62Г, 63Г, У-3, У-4) В объем работ входит: - Вывоз фонтанных арматур с месторождения на ревизию и ремонт. - Демонтаж узлов фонтанной арматуры, очистка и пропарка внутренних поверхностей, полостей и исполнительных механизмов от загрязнений и отработанной смазки. - Проведение ревизии и замены сальниковых узлов с проверкой состояния уплотнительных элементов и заменой при необходимости. - Заполнение корпуса и узлов арматуры герметизирующей смазкой с применением специального шприца высокого давления. - Проведение гидралических и пневматических испытаний по требованиям PSL3 на сертефиуированом специализированном стенде на прочность и герметичность давлением до 700 атм с оформлением и выдачей акта и протокола испытаний. - Доставка оборудования до месторождения Урихтау. Все расходы, связанные с мобилизацией, демобилизацией, погрузочно-разгрузочными работами и транспортировкой оборудования к месту проведения работ и обратно, Подрядчик несет самостоятельно и за счет собственных средств. |
| 5 |  | Стандарты и нормативно-технические документы |  | - Межгосударственный стандарт ГОСТ 13846–2003 Арматура фонтанная и нагнетательная. |
| 6 |  | Требования к персоналу, лицензиям и аттестациям Подрядчика |  | - Подрядчик должен обеспечить наличие обученного, аттестованного и допущенного к выполнению работ персонала, участвующего в процессе ревизии и испытаний фонтанной арматуры: - Инженер-механик – не менее 1 (одной) единицы. - Слесарь-ремонтник 6 разряда – не менее 5 (пяти) единиц. Персонал должен иметь действующие удостоверения, подтверждающие квалификацию, а также допуски к работам повышенной опасности и к проведению испытаний оборудования, работающего под давлением. - Требования к методикам и регламентам Подрядчик обязан иметь и применять утвержденную методику проведения гидравлических и пневмотических испытаний оборудования на прочность и герметичность. Методика должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов и предусматривать: - порядок подготовки оборудования к испытаниям; - параметры испытательного давления; - выдержку под давлением; - критерии оценки прочности и герметичности; - порядок оформления результатов испытаний (с выдачей акта установленной формы) - Предоставить сертификат аттестаций испытательного стенда с уполномоченного органа. |
| 7 |  | Требования к технической документации. |  | По результатам проведения Работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - Акт ревизии фонтанной арамтуры; - Протоколы пневмо и гидроиспытания фонтанной арамтуры; - В случае признания оборудования неремонтопригодным необходимо предоставить техническое заключение, подтверждающее данное состояние. |
| 8 |  | Требования к качеству работ |  | - Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение ремонтных работ; - Подрядчик должен строго соблюдать технологии при выполнении работ. |

Требования о наличии у потенциальных поставщиков специалистов, обладающих квалификацией и/или опытом работы в области, соответствующей предмету закупок

Потенциальный поставщик должен иметь следующих специалистов

| № | Специалист | Квалификация | Форма подтверждения квалификации | Количество | Опыт работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТР: Инженер – механик / мастер участка | Инженер или бакалавр Нефтегазовое дело. | Для подтверждения квалификации приложить копию диплома о высшем образовании. Для подтверждения опыта работы приложить копию трудовой книжки , трудовой договор подтверждающий опыт работы в 3 (три) года, приложить выписку с единого накопительного пенсионного фонда. | 1 ед. | 3 года |
| 2 | Слесарь по ремонту нефтепромыслового (технологического) оборудования | Слесарь–ремонтник -6-го разряда | Для подтверждения квалификации приложить копию удостоверения или свидетельства с указанием разряда. Для подтверждения опыта работы приложить копию трудовой книжки , трудовой договор подтверждающий опыт работы в 3 (три) года, приложить выписку с единого накопительного пенсионного фонда. | 5 ед. | 3 года |

### Заказчик:		                                                        		Поставщик:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор по производству

._____________Кулжанов Ж.М.          				_____________