Приложение № 2

к Договору №____

от «____» __________ 2026г.

Техническая спецификация на выполнение землеустроительных работы (Землеустроительный проект и оформление земельного участка для размещения и эксплуатации трубопроводов стабильного и нестабильного конденсата, узла учета расхода газа (СГИР), подъездных дорог, вертикальная факельная установка, газопровода и высоковольтной линии электропередачи.

Общая площадь 105 га., расположенной в Мугалжарском районе Актюбинской области)

- Наименование работ:

Оказание услуг по разработке землеустроительного проекта и оформлению земельного участка для размещения и эксплуатации трубопроводов стабильного и нестабильного конденсата, узла учета расхода газа (СГИР), подъездных дорог, вертикальная факельная установка, газопровода и высоковольтной линии электропередачи.

Общая площадь 105 га., на территории Мугалжарского района Актюбинской области.

Сроком до 31 декабря 2026 года.

- Место выполнение работ:

Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Восточный Урихтау.

3. Цель работ:

- Разработка, согласование и утверждение землеустроительного проекта с государственными органами;

- Получение согласований от крестьянских хозяйств, на территории которых расположены оформляемые земельные участки. Предоставление соглашения с крестьянскими хозяйствами о возмещении им убытков, связанных с отчуждением части их земельных участков (сельскохозяйственные потери и расходы на переоформление документов);

- Получение решений (постановлений) местного исполнительного органа на пользование земельным участком (постановления, договор аренды);

- Получение государственных актов на временное возмездное землепользование

- Регистрация полученных документов (акты, договора) в Некоммерческом акционерном обществе «Правительство для граждан».

4. Описание выполняемых работ:

Полевые работы:

- Определение координат оформляемого земельного участка;

- Выполнение инструментальной разбивки оформляемого земельного участка с закреплением железными реперами угловых точек;

- Вычисление точной площади оформляемого земельного участка.

Камеральные работы:

- Получение сведений (данных) о земельном участке в государственном кадастре;

- Разработка земельного проекта;

Согласование проектов в государственных контролирующих органах:

- Подрядчик (разработчик проекта) обязан получить все необходимые заключения на имя Заказчика и произвести оплату в случае необходимости (акт радиологического обследования, заключения СЭС и экологии) до начала и/или по ходу разработки проекта;

- Получение решений местных исполнительных органов;

- Получение договора аренды;

- Получение акта временного возмездного землепользования;

- Регистрация полученных документов (акты, договора) в Некоммерческом акционерном обществе «Правительство для граждан».

- Согласованный и утвержденный с государственными органами землеустроительный проект должен быть предоставлен Заказчику в количестве 1 (одного) экземпляра на бумажном носителе и в электронном носителе в формате PDF.

5. Обязанности Подрядчика:

- Руководствоваться Земельным Кодексом Республики Казахстан;

- Предоставить Заказчику уведомление о начале выполнения работ на месторождении за 48 часов до начало работ;

Приложение: Приложение №1 к Технической спецификации.

| Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _________________ Рахымберди Р. | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Технической спецификации

.

Календарный план

на выполнение землеустроительных работы

(Землеустроительный проект и оформление земельного участка для размещения и эксплуатации трубопроводов стабильного и нестабильного конденсата, узла учета расхода газа (СГИР), подъездных дорог, вертикальная факельная установка, газопровода и высоковольтной линии электропередачи.

Общая площадь 105 га., расположенной в Мугалжарском районе Актюбинской области)

| № п/п | Наименование работы | Сроки выпол- нения | % от общей суммы договора | Стоимость этапа, тенге, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | - Разработка, согласование и утверждение землеустроительного проекта с государственными органами; - Получение согласований от крестьянских хозяйств, на территории которых расположены оформляемые земельные участки. Предоставление соглашения с крестьянскими хозяйствами о возмещении им убытков, связанных с отчуждением части их земельных участков (сельскохозяйственные потери и расходы на переоформление документов); - Получение решений (постановлений) местного исполнительного органа на пользование земельным участком (постановления, договор аренды); - Получение государственных актов на временное возмездное землепользование - Регистрация полученных документов (акты, договора) в Некоммерческом акционерном обществе «Правительство для граждан». Полевые работы: - Определение координат оформляемого земельного участка; - Выполнение инструментальной разбивки оформляемого земельного участка с закреплением железными реперами угловых точек; - Вычисление точной площади оформляемого земельного участка. Камеральные работы: - Получение сведений (данных) о земельном участке в государственном кадастре; - Разработка земельного проекта; Согласование проектов в государственных контролирующих органах: - Подрядчик (разработчик проекта) обязан получить все необходимые заключения на имя Заказчика и произвести оплату в случае необходимости (акт радиологического обследования, заключения СЭС и экологии) до начала и/или по ходу разработки проекта; - Получение решений местных исполнительных органов; - Получение договора аренды; - Получение акта временного возмездного землепользования; - Регистрация полученных документов (акты, договора) в Некоммерческом акционерном обществе «Правительство для граждан». - Согласованный и утвержденный с государственными органами землеустроительный проект должен быть предоставлен Заказчику в количестве 1 (одного) экземпляра на бумажном носителе и в электронном носителе в формате PDF. | С даты подписания по 31.12.2026г | 100 |  |
|  | Итого без НДС |  |  | 3 500 000,00 |
|  | НДС, 16% |  |  | 560 000,00 |
|  | Итого с НДС |  |  | 4 060 000,00 |

* - указанные работы выполняются ежемесячно

| Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _________________ Рахымберди Р. | Подрядчик: |
| --- | --- |